DOCUMENTO DE LÍNEA BASE TÉCNICA

PUNTO DE PARTIDA PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA REDINSUMOS

Versión académica MVP — Bolivia

| Base de datos oficial | db_redinsumos_bolivia_mvp_v1_1_OFICIAL.sql |
| --- | --- |
| Versión | MVP v1.1 |
| Motor objetivo | MySQL 8.0+ |
| Arquitectura de implementación | MVC modular con Services y Repositories |
| Condición | Línea base para iniciar el desarrollo del sistema |

# 1. OBJETO

El presente documento establece formalmente que la base de datos db_redinsumos_bolivia_mvp_v1_1_OFICIAL.sql constituye la línea base técnica y el punto de partida para la implementación del Sistema RedInsumos. A partir de esta versión se desarrollarán los modelos, repositorios, servicios, controladores y vistas del proyecto.

# 2. ALCANCE DE LA LÍNEA BASE

La línea base fue ajustada al alcance real de un proyecto académico con aproximadamente un mes de desarrollo y dedicación parcial. Por este motivo, se prioriza un flujo completo y demostrable sobre funcionalidades empresariales avanzadas que incrementarían el tiempo de implementación y pruebas.

La versión oficial contiene:

• 21 tablas correspondientes al núcleo del MVP.

• 5 roles de usuario: CLIENTE, ADMIN, VENDEDOR, ALMACENERO y CONTABLE.

• 2 funciones almacenadas para validaciones y cálculos simples.

• 5 procedimientos almacenados para operaciones transaccionales críticas.

• 30 relaciones mediante claves foráneas para mantener integridad referencial.

• 0 triggers, con el fin de evitar lógica oculta y conservar una implementación MVC comprensible.

# 3. COMPONENTES FUNCIONALES CUBIERTOS

| Área | Cobertura inicial |
| --- | --- |
| Identidad y acceso | Usuarios, roles, clientes, recuperación de contraseña y direcciones. |
| Catálogo | Categorías, marcas, proveedores y productos. |
| Ventas | Carrito, pedidos, detalle de ventas y métodos de entrega. |
| Pagos | Métodos de pago y conciliación manual. |
| Compras e inventario | Compras, detalle de compras, stock y movimientos de inventario. |
| Administración | Auditoría básica y parámetros simples del sistema. |

# 4. ROLES DEFINITIVOS DEL MVP

| Rol | Responsabilidad principal |
| --- | --- |
| CLIENTE | Explorar catálogo, gestionar carrito y realizar pedidos. |
| ADMIN | Administrar usuarios, catálogo y configuración básica. |
| VENDEDOR | Registrar ventas asistidas y gestionar pedidos comerciales. |
| ALMACENERO | Gestionar recepción de mercadería, inventario y preparación de pedidos. |
| CONTABLE | Revisar y conciliar pagos registrados en el sistema. |

# 5. FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS DISPONIBLES

Funciones almacenadas:

• fn_stock_disponible(): valida disponibilidad de stock para una cantidad solicitada.
• fn_calcular_total_venta(): calcula el total considerando subtotal, descuento, impuesto y costo de envío.

Procedimientos almacenados:

• sp_confirmar_pedido() confirma la venta, registra el detalle, descuenta stock, genera movimientos y vacía el carrito dentro de una transacción.

• sp_registrar_ingreso_stock() registra la recepción de una compra e incrementa el inventario.

• sp_ajustar_inventario() registra ajustes manuales de stock manteniendo trazabilidad.

• sp_conciliar_pago() actualiza la conciliación del pago y el estado de pago de la venta.

• sp_cancelar_pedido() cancela pedidos permitidos y repone el stock correspondiente.

# 6. CRITERIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN MVC

La base de datos no sustituye la arquitectura de la aplicación. La validación de permisos por rol, manejo de formularios, navegación y reglas propias de presentación permanecerán en la aplicación. Los procedimientos almacenados se utilizarán únicamente en operaciones que requieren consistencia entre varias tablas.

Vista → Controller → Service → Repository → MySQL

Las operaciones transaccionales críticas podrán ser ejecutadas por los Repositories mediante los procedimientos almacenados definidos en la línea base.

# 7. CONTROL DE CAMBIOS A PARTIR DE ESTA VERSIÓN

Desde la aprobación de esta línea base, la estructura de la base de datos se considera congelada para iniciar el desarrollo. Los cambios posteriores deberán responder a una necesidad real encontrada durante la implementación o pruebas. No se incorporarán nuevas funcionalidades solo por previsión, a fin de proteger el alcance de un mes y evitar rediseños innecesarios.

# 8. CONCLUSIÓN

La base de datos db_redinsumos_bolivia_mvp_v1_1_OFICIAL.sql queda establecida como el punto de partida oficial del Sistema RedInsumos. Su estructura cubre el núcleo funcional requerido para el MVP, mantiene una separación clara de responsabilidades y permite continuar con la definición conceptual de dominios, casos de uso y módulos antes de iniciar la programación MVC.